中兴（温州）2021-2023年度万科智能化工程劳务分包集中采购协议

中兴（温州）轨道通讯技术有限公司（以下简称甲方）

地址：温州市鹿城区锦江路458号深蓝国际大厦10楼

（以下简称乙方）

地址：

联系人：                 手机号码：

经过甲乙双方协商，确定乙方为中兴（温州）2021-2023年度万科智能化工程劳务分包集中采购合作单位之一（合作期内，甲方有权按照需求选择其他合作方，但在同等条件下乙方享有优先权）。合作期自本协议签署之日起至     年   月    日。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温州万科智能化采购事项协商一致，订立本协议。

- 合作范围

- 甲乙方承诺：本协议约定的甲方权利义务适用于甲方及其直接或间接控股参股的各项目公司、代建项目管理公司，乙方权利义务适用于乙方及其直接或间接控股参股的公司或机构。

- 甲方指定乙方为温州万科智能化集中采购供应商之一，负责协议期内甲方在建工程智能化的供货安装与售后服务。

- 合同定价及条款

- 计价原则：

- 本次报价清单采用全费用综合单价，综合单价含主要辅材费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、施工水电费、成品保护费等全部费用；甲供设备，只报安装费、调试费、管理费、利润、规费、税金、成本保护、技术措施费，设备暂不进行报价。

2. 付款节奏：

  - 本工程不设预付款。

  - 每月按实际工程进度付工程款，乙方应于每月20日将工程进度报表报甲方项目部，甲方接报表后先于每月22日前完成实际工程费用审核，再由乙方于当月25日前完成开票等工作，并根据合同约定的各项扣款确定应支付的工程进度款。付款数额＝70％×当月实际完成初验合格工程量相应造价－各项扣款。

  - 工程进展过程中的设计变更、签证等增减调整费用，根据  3.（甲方与万科方结算的审核价-主材费）*结算下浮率  ，在工程尾款清算时支付。

  - 进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。

  - 竣工验收款：工程竣工验收完成，支付至已完工程量造价的85%。

  - 结算款：甲方与万科方完成结算办理工作后开始办理结算，在工程结算完成后三十天内，支付至结算款的95%。

  - 保修款：结算总价的5%将作为工程质量保证金，保修期两年，自向物业完成交付完成之日起开始计算；满二年后，根据乙方提供的付款资料（付款资料包括：乙方的付款报告、相应金额的发票、甲方指定部门出具的保修期满质量合格证明），甲方扣除乙方应付的保修费用之后（见保修约定），于30个工作日内付清。

- 产品保修

- 乙方应按照协议附件《中兴（温州）轨道通讯技术有限公司万科XX项目智能化工程劳务分包合同》中的合同附件一《工程质量保修协议书》内容承担对产品的保修责任。

- 保修期自自向物业完成交付完成之日起开始计算。

- 产品保修期为2年。

- 供货地点

- 在合作期内，双方在甲方所有直接或间接控股、参股的在建项目均可以合作，具体项目由甲方项目部书面通知乙方后将其纳入合作范围；同时，温州（中兴）在本协议合作期内仍保留另外委托其他单位供货的权利。

- 各项目开发计划如有调整，甲方将另行通知乙方。在合作期内如有新增的地区，可由甲方书面通知乙方后纳入本合作范围，乙方同意无条件接受。

- 供货地点为本协议所称项目所在工地现场。

- 甲方权利与义务

- 甲方有义务监督甲方合同的执行情况。

- 甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向甲方以外的第三方泄漏。

- 甲方有义务知会乙方与供货所必需的项目状况。

- 如甲方需要采购的产品在乙方经营范围内，而本协议书没有规定或没有确定价格，甲方有权利视乙方报价决定是否采用乙方产品。

- 甲方有权利对乙方提供的产品进行抽样送检。

- 甲方有权利不定期组织甲方人员对乙方进行参观考察。

- 甲方有义务及时通知乙方甲方联系方式的变动。

- 甲方有权利根据自身业务发展需求，要求乙方根据甲方需求调整服务流程，调整方案经双方协商确认后执行。

- 乙方及乙方权利与义务

- 乙方应设立项目负责人员，统一协调乙方的操作，。

- 乙方有义务保证满足甲方开发项目的需要，对甲方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目）都有按照本协议书及附件规定的施工力量。在施工力量紧张的情况下需优先确保甲方的施工。

- 乙方有义务确保乙方施工的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准，万科方的相关标准；乙方有义务按当地政府部门的规定缴纳税款。

- 乙方有义务提供施工的现场指导、施工验收等技术支持工作，保证在正常的施工条件下，乙方所提供的产品一定能一次通过所有相关部门的验收。

- 对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或未确定价格的产品，乙方有义务向甲方提供最优惠的市场价格。

- 乙方有义务保证接受甲方考察人员的参观考察。

- 乙方有义务及时通知甲方乙方联系方式的变动。

- 违约责任

- 乙方有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本协议，乙方应向甲方赔偿全部损失，并由乙方承担因终止本协议而给甲方造成的损失。

    - 乙方拒绝按照本协议书的规定与甲方签订并履行劳务分包合同；

    - 甲方收到对乙方产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的；

- 甲方、乙方任何一方有上述规定以外的任何其他违约行为（包括违反本协议书与各项目具体的《温州万科XX项目智能化工程劳务分包合同》规定的任何义务）达3次的，守约方有权单方终止本协议，并要求违约方赔偿全部损失。

- 任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方终止履行协议的，必须向守约方赔偿因提前终止协议而造成的全部损失。

- 任何一方根据本协议书的规定或法院判决或仲裁机构裁决必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的全部损失外，还应向对方支付全部损失20%的违约金。

- 乙方应遵守国家及地方相应环保政策法规，保证生产的全部过程达到当前环保政策法规规定，没有废水、废气不达标排放等不良行为，否则根据情节严重程度甲方有权决定是否解除同乙方的协议。

- 其他违约责任，甲、乙双方可在各项目具体《中兴（温州）轨道通讯技术有限公司万科XX项目智能化工程劳务分包合同》中约定。

- 协议有效期与协议终止

- 本协议自双方签署之日起生效，协议有效期截止于     年     月     日，期满前1个月双方可协商修订本协议，但任何一方均没有期满续约或继续合作的义务；但是，本协议对上述约定截止日甲乙方之间已生效未履行完毕的具体供货安装合同继续有效，直至该具体供货安装合同履行完毕。

- 本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求，必须提前1个月书面通知对方，在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则须承担相应的违约责任。

- 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可以向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

- 协议份数

本协议用中文书写，一式4份，双方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

- 协议生效

- 本协议自双方加盖公章之日起生效，地点为甲方住所地。

- 本协议与各项目具体的中兴（温州）轨道通讯技术有限公司万科XX智能化工程劳务分包合同（以下简称“采购合同”）约定不一致的，以采购合同约定为准；采购合同未约定事项，以本协议约定为准。

- 协议附件

协议附件《中兴（温州）轨道通讯技术有限公司万科XX智能化工程劳务分包合同》

协议附件《中兴（温州）2021-2023年度万科智能化工程劳务分包价格清单》

甲方：                           		乙方：

法定代表人：						        法定代表人：

授权代理人：  				            授权代理人：

签订日期：                               签订日期：